1. Lựa chọn mô hình SDLC

Nếu em là trưởng nhóm phát triển phần mềm, em sẽ lựa chọn mô hình Agile kết hợp với DevOps/CI-CD vì:

- Agile (Scrum hoặc Kanban) cho phép chia nhỏ yêu cầu thành các sprint ngắn, nhanh chóng ra MVP để thử nghiệm thị trường giúp ra mắt nhanh phiên bản đầu tiên:

- Khả năng mở rộng và thay đổi yêu cầu thường xuyên thì Agile có tính linh hoạt cao, chấp nhận các yêu cầu thay đổi, ngay cả khi đã ở giai đoạn cuối của dự án, dễ thay đổi backlog dựa trên phản hồi người dùng.

- DevOps + CI/CD tự động hóa build, test, deploy liên tục, phát hiện lỗi sớm, rollback nhanh nếu gặp sự cố đảm bảo chất lượng và giảm lỗi khi phát hành

2. Cách tích hợp hoạt động kiểm thử phần mềm

Trong mô hình Agile + CI/CD, testing không để cuối cùng mới làm như Waterfall, mà được tích hợp xuyên suốt vòng đời:

- Unit Test: Dev viết kèm theo code, chạy tự động trong pipeline.

- Integration Test: Kiểm thử khi tích hợp các module.

- Automated Regression Test: Chạy tự động mỗi lần có commit/push.

- Exploratory and Manual Testing: Tester kiểm tra giao diện, trải nghiệm người dùng trong từng sprint.

- User Acceptance Test (UAT): Thực hiện với khách hàng trước khi release lớn.

- Monitoring and Feedback: Sau khi deploy, hệ thống giám sát (logs, metrics, APM) để phát hiện bug production sớm.

3. Thách thức chính và cách giải quyết

Thách thức: Agile + DevOps yêu cầu kỷ luật cao, đội ngũ dev, tester, ops phải phối hợp chặt chẽ. Nếu đội ngũ phối hợp chưa trôi chảy, có thể dễ bị “vỡ kế hoạch”, backlog mất kiểm soát, test thiếu sót, CI/CD pipeline không ổn định.

Cách giải quyết:

- Bắt đầu với MVP nhỏ, xây pipeline CI/CD cơ bản (build + unit test + deploy dev/test environment).

- Đào tạo đội ngũ về Agile + DevOps mindset, phân công rõ trách nhiệm (PO, Scrum Master, Dev, QA, Ops).

- Dùng công cụ hỗ trợ quản lý backlog (Jira, Trello) và CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI).

- Liên tục retrospect sau mỗi sprint, cả nhóm cùng nhìn lại để cải thiện quy trình.